| 臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 進度匯報 | 會議場次 | 第22次 |
| 會議日期 | 2025/9/21 | 會議時間 | 15:00 |
| 會議地點 | 線上 | 會議人數 | 5 |
| 會議主席 | 李清芯 | 會議記錄 | 邵淇容 |
| 會議重點： - 專題複評(10/8)&校內觀摩展進度安排(11/24) 系統手冊 第4章 專案時程與組織分工【ALL】 專題成果工作內容與貢獻度表 第5章 需求模型【淇容、億雯】 第6章 設計模型【淇容、億雯】 第7章 實作模型 【清芯】 第8章 資料庫設計 【淇容】 第9章 程式【淇容】 第10章 測試模型【清芯】 第11章 操作手冊【億雯】 第12章 使用手冊【億雯】 第13章 感想(各一頁A4)【ALL】 第14章 參考資料【ALL】 附錄(初評、複評之評審建議與意見) 【清芯】 文件整合【淇容】 系統簡介【雨柔】 簡報【雨柔】 系統影片【穎薰】 專題海報【穎薰】 - 確認各功能進度 - 放棄叡揚校外競賽，考慮桃園的競賽 下次會議目標： 進度匯報 |  |  |  |
| 組長 | 李清芯 | 指導教授 | 唐震教授 |