|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表** | | | |
| **會議名稱** | 進度匯報 | **會議場次** | 第9次 |
| **會議日期** | 2025/5/2 | **會議時間** | 13:00 |
| **會議地點** | 線上 | **會議人數** | 5 |
| **會議主席** | 李清芯 | **會議記錄** | 邵淇容 |
| 會議重點：   1. 確認進度   系統手冊  第1章 前言(未進行)  第2章 營運計畫(進行中60%)  第3章 系統規格(未進行)  第4章 專案時程與組織分工(未進行)  第5章 需求模型(進行中90%)  第6章 設計模型(進行中90%)  第7章 實作模型(進行中70%)  第8章 資料庫設計(進行中20%)  前端：  使用者介面設計(已完成)  使用者介面程式碼(進行中5%)  後端：  會員登入(進行中85%)  新增寵物資料(已完成)  查詢地圖(進行中70%)  資料收集/整理(進行中70%)  下次會議目標：  進度匯報 | | | |
| **組長** | 李清芯 | **指導教授** | 唐震教授 |